- Lập kế hoạch cho dự án và Viết báo cáo phân tích

- Dự án lập trình

- Lập kế hoạch cho dự án lập trình

- Tạo một dự án mới có tên MSSV_LAB51.mpp.

- Thiết lập ngày bắt đầu dự án là 16/02/2022.

Vào tab Project -> Project Information.

Start date điền 16/02/2022 -> Chọn OK.

- Xây dựng danh sách các nhiệm vụ.

- Nhập các nhiệm vụ và khoảng thời gian thực hiện từng nhiệm vụ.

Mở GanttChart -> Nhập dữ liệu như sau:

- Tạo tóm tắt cho dự án.

Vào File -> Options -> Advanced -> Kéo xuống Display options for this project -> Tích chọn Show project summary task -> Nhấn OK.

Dòng ID 0 xuất hiện:

- Liên kết các nhiệm vụ để tạo sự phụ thuộc giữa chúng. Lưu ý mối quan hệ của hai nhiệm vụ ID 4 và ID5.

Trong ô của Predecessors nhập như bảng để liên kết các nhiệm vụ:

- Thực hiện sắp lịch nhiệm vụ tự động.

Bôi đen các nhiệm vụ -> Trong tab Task -> Chọn Auto Schedule.

- Thiết lập nguồn nhân lực cho dự án. Sử dụng Bảng 1.2 sau để thiết lập nguồn nhân lực cho dự án.

Vào View -> Chọn Resouce Sheet.

Nhập dữ liệu như sau:

- Phân công nguồn nhân lục cho dự án

Chuyển về Gantt Chart -> Chọn ô Resource Name của ID 1 -> Trong tab Resource -> Assign Resources -> Chọn Trần Hồng Hạnh -> Chọn nút Assign bên phải -> Nhấn Close.

Tương tự cho các ID khác như sau:

- Tùy chỉnh hiển thị cho các thanh nhiệm vụ trong biểu đồ Gannt theo dạng:

Chuột phải vào thanh Gantt -> Chọn Format Bar..

Trong Hộp thoại Format Bar -> Chọn Bar Text -> Thiết lập các dữ liệu như sau:

- Phân tích dự án lập trình

- Dự án thử nghiệm

- Lập kế hoạch cho dự án thử nghiệm

- Tạo một dự án mới có tên MSSV_LAB52.mpp.

- Thiết lập ngày bắt đầu dự án là 26/01/2022.

- Vào tab Project -> Project Information.

- Start date điền 26/01/2022 -> Chọn OK.

- Xây dựng danh sách các nhiệm vụ.

- - Nhập các nhiệm vụ và khoảng thời gian thực hiện từng nhiệm vụ.

- Mở GanttChart -> Nhập dữ liệu như sau:

- Lưu ý: nhiệm vụ “Cài đặt/triển khai phần mềm” có ngày bắt đầu (Start) là 25/04/2022.

- - Tạo tóm tắt cho dự án.

- Vào File -> Options -> Advanced -> Kéo xuống Display options for this project -> Tích chọn Show project summary task -> Nhấn OK.

- Dòng ID 0 xuất hiện.

- - Liên kết các nhiệm vụ để tạo sự phụ thuộc giữa chúng.

- Trong ô của Predecessors nhập như bảng để liên kết các nhiệm vụ:

- - Thực hiện sắp lịch nhiệm vụ tự động.

- Bôi đen các nhiệm vụ -> Trong tab Task -> Chọn Auto Schedule.

- Đến đây Microsoft tự động chỉnh ngày bắt đầu của “Cài đặt/Triển khai phần mềm” -> bấm vào mũi tên trong ô Start của nhiệm vụ “Cài đặt/Triển khai phần mềm” -> Chọn ngày 25/4/2022 và nhấn OK.

- Thiết lập nguồn nhân lực cho dự án.

- Vào View -> Chọn Resouce Sheet.

- Nhập dữ liệu như sau:

- Phân công nguồn nhân lục cho dự án

- Chuyển về Gantt Chart -> Chọn ô Resource Name của ID 1 -> Trong tab Resource -> Assign Resources -> Chọn Nguyễn Văn An -> Chọn nút Assign bên phải -> Nhấn Close.

- Tương tự cho các ID khác như sau:

- Tùy chỉnh hiển thị cho các thanh nhiệm vụ trong biểu đồ Gannt theo dạng:

- Vào menu View → Network Diagram

- Trên thanh công cụ → chọn Format → Box Styles → More Template…

- Trong hộp Data Template -> Chọn Standard -> Bấm Copy

- Trong hộp Data Template Dèinition đặt tên và bấm chọn Cell Layout

- Trong Cell Layout thiết lập nội dung như sau:

- Trong phần Choose cell thiết lập như sau:

- Chọn ô ID -> Sửa alignment thành Center -> và Nhấn chọn Font

- Trong Font chỉnh định dạng như sau:

- Tương tự cho cột Name và Duration như sau:

- Nhấn chuột phải vào ID 0 -> Chọn Format

- Thiết lập thông tin như sau:

- Tương tự cho những ID khác:

- Phân tích dự án lập trình

- Dự án kiểm thử

- Lập kế hoạch cho dự án kiểm thử

- Tạo một dự án mới có tên MSSV_LAB53.mpp.

- Thiết lập ngày bắt đầu dự án là 01/11/2022.

- Vào tab Project -> Project Information.

- Start date điền 01/11/2022 -> Chọn OK.

- Thiết lập những ngày không làm việc trong lịch dự án: Ngày hội toàn công ty. Thời gian hội là trong ngày 14/11/2022.

Tab Project -> Chọn Change Working Time.

Ở mục For calendar chọn Standard (Project Calendar) -> Trong Tab Exceptions thêm thông tin sau:

- Xây dựng danh sách các nhiệm vụ.

- - Nhập các nhiệm vụ và khoảng thời gian thực hiện từng nhiệm vụ.

- Mở GanttChart -> Nhập dữ liệu như sau:

- - Tạo ra các nhiệm vụ tóm tắt cho một danh sách các nhiệm vụ.

- Bôi đen nhiệm vụ 2 và 3 -> Tab Task -> Schedule -> Chọn Indent Task.

- Tương tự cho các nhiệm vụ tóm tắt khác:

- - Tạo tóm tắt cho dự án.

- Vào File -> Options -> Advanced -> Kéo xuống Display options for this project -> Tích chọn Show project summary task -> Nhấn OK.

- Dòng ID 0 xuất hiện -> Đổi tên Task Name ID 0 :

- - Liên kết các nhiệm vụ để tạo sự phụ thuộc giữa chúng.

- Trong ô của Predecessors nhập như bảng để liên kết các nhiệm vụ:

- - Thực hiện sắp lịch nhiệm vụ tự động.

- Bôi đen các nhiệm vụ -> Trong tab Task -> Chọn Auto Schedule.

- Thiết lập nguồn nhân lực cho dự án.

- Vào View -> Chọn Resouce Sheet.

- Nhập dữ liệu như sau:

- Phân công nguồn nhân lục cho dự án

- Chuyển về Gantt Chart -> Chọn ô Resource Name của ID 2 -> Trong tab Resource -> Assign Resources -> Chọn Ngô Trọng Phúc -> Chọn nút Assign bên phải -> Chọn tiếp Nguyễn Chí  Cường và nhấn Assign -> Chọn tiếp Phạm Hồng Hạnh và nhấn Assign -> Nhấn Close

- Tương tự cho các ID khác như sau:

- Tùy chỉnh hiển thị cho các thanh nhiệm vụ trong biểu đồ Gannt theo dạng:

- Chuột phải vào thanh Gantt -> Chọn Bar Styles

- Trong Hộp thoại Bar Style -> Chọn Summary (nhiệm vụ tóm tắt) -> Thiết lập các dữ liệu như sau:

- Trong Hộp thoại Bar Style -> Chọn Task (nhiệm vụ) -> Thiết lập các dữ liệu như sau:

- Phân tích dự án kiểm thử

- Theo dõi tiến độ dự án, Quản lý giá trị thu được và Viết báo cáo phân tích

- Dự án kiểm thử

- Theo dõi tiến độ dự án kiểm thử

1. Lưu tập tin MSSV_LAB53.mpp thành tập tin MSSV_LAB53_Tracking.mpp.

2. Thiết lập đường cơ sở cho dự án.

Trong tab Project → Chọn Set Baseline → Trong ô Set Baseline… → Chọn Baseline  → Trong ô For chọn Entire project → OK.

3. Cập nhật dự án: Thông tin công việc thực tế của Phúc, Cường và Hạnh khi thực hiện kiểm thử đơn vị như sau:

- Tab View -> Chọn Task Usage

- Chọn ô bất kì -> Nhấn chuột phải -> Chọn Detail Styles

- Trong Detail Styles -> Chọn Actual Work và chuyển qua Show these fields -> nhấn OK.

Chỉnh sửa Actual Work cho Ngô Trọng Phúc, Nguyễn Chí Cường, Phạm Hồng Hạnh như sau:

4. Đặt ngày báo cáo trạng thái dự án là ngày 07/11/2022. Lưu lại dự án.

Trong tabProject → Chọn Status Date → Nhập ngày 07/11/2022 → OK.

- Phân tích dự án sau khi cập nhật